Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа

Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство Георгиевского

городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | реконструкция автомобильных дорог общего пользования ГГО СК; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГГО СК; текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и инженерных сооружений дорог; создание благоприятных условий для проживания в ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием; доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием; доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог; увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии ГОСТ; увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт; увеличение протяжённости линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках ГГО СК |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018 – 2023 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 494 009,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 207 046,27 тыс. рублей; в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 494 009,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 207 046,27 тыс. рублей; в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств краевого бюджета –150 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году –150 000,00 тыс. рублей; в 2019 году –0,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 344 009,58 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 57 046,27 тыс. рублей; в 2019 году – 53 019,77 тыс. рублей; в 2020 году – 53 943,54 тыс. рублей; в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 60 000,00 тыс. рублей; в 2023 году – 60 000,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | выполнение реконструкции улично-дорожной сети – 10,0 км; осуществление ремонта дорог общего значения – 25,0 км; осуществление ремонта внутриквартальных дорог и проездов – 100 000,00 квадратных метров; выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 809,9 км; ремонт павильонов автобусных остановок – 18 шт.; ремонт пешеходных спусков – 9 шт.; новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2 250 погонных метров |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков

- реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих

- от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

- В Георгиевском городском округе Ставропольского края общая протяженность улиц и проездов составляет 809,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 233 км. Увеличение количества транспорта на дорогах Георгиевского городского округа Ставропольского края в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием светофорных объектов требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети, совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Наблюдается постоянный рост транспортных потоков.

- Основным недостатком уличной сети является отсутствие хороших связей жилой застройки с промышленным районом, наличие большого количества перекрестков, уменьшающих пропускную способность магистралей, недостаточная ширина проезжих частей улиц, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных тротуаров.

- Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края», в рамках которого предполагается:

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края;

- увеличение общего количества автобусных остановок;

- увеличение протяжённости внутриквартальных проездов;

- ремонт пешеходных спусков;

- увеличение протяжённости уличного освещения.

- В период с 2018 по 2023 годы в рамках реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» предполагается следующее:

- 1) реконструкция дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

- реконструкция ул. Октябрьской в г. Георгиевске от ул. Гагарина до съезда на городское кладбище;

- реконструкция ул. Вехова в г. Георгиевске от ул. Гагарина до ул. Чугурина;

- реконструкция ул. Бойко в г. Георгиевске от путепровода до ул. Тюленина;

- реконструкция ул. Тимирязева в г. Георгиевске от ул. Гастелло до      ул. Кирова;

- реконструкция ул. Гастелло в г. Георгиевске от ул. Калинина до ул. Гагарина;

- реконструкция пер. Комсомольский в ст. Александрийской от             ул. Грейдерная до ул. Гагарина;

- реконструкция пер. Кумского в ст. Александрийской от ул. Грейдерная до ул. Гагарина;

- реконструкция ул. Гагарина в ст. Александрийской от пер. Комсомольского до пер. Кумского.

- Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут улучшение качества покрытия автодорог и всех элементов обустройства дорог в соответствие с разработанными проектами;

- 2) ремонт дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается ремонт:

- ул. Ермолова в г. Георгиевске от ул. Чехова до ул. Володкина; ул. Октябрьской в г. Георгиевске от ул. Горийской до ул. Гагарина; ул. Дружбы в г. Георгиевске от ул. Калинина до ул. Быкова; ул. Пионерская в г. Георгиевске от ул. Горийской до ул. Красноармейской; ул. Пушкина в г. Георгиевске от ул. Красноармейской до ул. Ломоносова; ул. Герцена в г. Георгиевске; ул. Красноармейская в г. Георгиевске; ул. Однобокова; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Маяковского; ул. Арсенальная от ул. Пушкина до ул. Пионерской; ул. Советская в ст. Георгиевской; ул. Ленина в ст. Георгиевской; пер. Милозовского в  ст. Георгиевской; ул. Ленина в ст. Незлобной; пер. Ахметский в п. Шаумянском; автодорога Александрийская – Ульяновка; автодорога Ульяновка – Крутоярский.

- Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут приведение покрытия автодорог в соответствие с требованием ГОСТ;

- 3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в рамках которого предполагается:

- текущий ремонт автомобильных дорог отдельными местами (ямочный ремонт);

- содержание гравийных дорог Георгиевского городского округа Ставропольского края (грейдирование), в рамках которого предполагается выполнение ремонтной профилировки гравийных дорог;

- содержание существующих и строительство новых ливнеотводных сооружений;

- ремонт тротуаров, устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек;

- ежегодное обновление осевой разметки на автомобильных дорогах, разметки на пешеходных переходах;

- замена и ремонт повреждённых плоских дорожных знаков, содержание существующих плоских дорожных знаков.

- Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут выполнение содержания и ремонта, автомобильных дорог на всем протяжении автомобильных дорог Георгиевского городского округа Ставропольского края в местах, где возникает необходимость в проведении данных работ;

- 4) улучшение условий проживания жителей Георгиевского городского округа Ставропольского края, в рамках которого предполагается:

- оборудование автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края заездными карманами, тротуарами и павильонами;

- ремонт пешеходных спусков;

- строительство новых линий уличного освещения на улицах, проездах, переулках;

- Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут: ремонт павильонов автобусных остановок – 10 шт., ремонт пешеходных спусков – 9 шт., новые линии уличного освещения в переулках и проездах – 2 850 погонных метров.

- К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

- возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

- формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности;

- длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

- Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

- реализация мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов в местный бюджет;

- сокращение неэффективных расходов местного бюджета, оптимизация сети муниципальных учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края, инвентаризация и принятие решений о приватизации муниципального имущества;

- взаимоувязка целей, задач и результатов деятельности ГРБС, муниципальных учреждений с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы, по результатам исполнения которой применяется механизм корректировки бюджетных ассигнований;

- резервирование средств местного бюджета в составе утверждённых бюджетных ассигнований на текущий год;

- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

- К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

- снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края;

- рост инфляции;

- несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровнях.

- Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к Программе.