Приложение 1

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество дворов многоквартирных домов отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края; процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы составит 227 319,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Георгиевского городского округа – 227 319,13 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 455,14 тыс. рублей; в 2019 году – 36 390,31 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 194 530,41 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 49 233,86 тыс. рублей; в 2019 году – 32 496,55 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 56 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 56 400,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 18 422,77 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 148,52 тыс. рублей; в 2019 году – 2 074,25 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 3 600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 600,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 14 365,95 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 072,76 тыс. рублей; в 2019 году – 1 819,51 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 3 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 3 157,89 тыс. рублей; из них на благоустройство дворовых территорий – 86 315,80 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 42 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 42 105,27 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 75 200,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 37 600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 37 600,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 4 800,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 2 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 2 400,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 6 315,80 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 2 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 2 105,27 тыс. рублей; из них на благоустройство территорий общего пользования – 141 003,33 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 455,14 тыс. рублей; в 2019 году – 36 390,31 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 21 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 21 052,62 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 119 330,41 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 49 233,86 тыс. рублей; в 2019 году – 32 496,55 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 18 800,00 тыс. рублей; в 2022 году – 18 800,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 13 622,77 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 148,52 тыс. рублей; в 2019 году – 2 074,25 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 200,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 200,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 8 050,15 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 072,76 тыс. рублей; в 2019 году – 1 819,51 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 1 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 1 052,62 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В Георгиевском городском округе Ставропольского края имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт тротуаров;

благоустройство пешеходной зоны с обустройством пешеходных переходов;

ремонт существующего фонтана;

обеспечение освещения территорий общего пользования, замена светильников, торшеров уличного освещения;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

обеспечение освещения дворовых территорий;

ремонт дворовых проездов, прилегающих к многоквартирным домам;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к Подпрограмме.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (с бортовым камнем) | м.п. | 1195,86 |
| 2 | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (без бортового камня) | м.п. | 624,15 |
| 3 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (с подсыпкой ПГС) | м2 | 94,2 |
| 4 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (без подсыпки ПГС) | м2 | 24,06 |
| 5 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 949,3 |
| 6 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 641,9 |
| 7 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 6776,4 |
| 8 | Стоимость ремонта бортового камня тротуарного (с бортовым камнем) | м.п. | 826,6 |
| 9 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1859,2 |
| 10 | Стоимость скамьи с установкой | 1 шт. | 10752,25 |

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских игровых площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство пандусов и поручней, в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

оборудование контейнерных площадок;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к подпрограмме.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации включая сгребание и вывоз | м2 | 3,619 |  |
| 2 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника с корчеванием пня | м. куб. | 2256,54 |  |
| 3 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника без корчевания пня | м. куб. | 1339,32 |  |
| 4 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника с корчеванием пня | м. куб. | 1850,5 |  |
| 5 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника без корчевания пня | м. куб. | 934,55 |  |
| 6 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1859,2 |  |
| 7 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |
| 8 | Стоимость оформления цветника декоративного без щепы | м2 | 284,22 |  |
| 9 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 598,92 |  |
| 10 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», в рамках которой предполагается:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень основных мероприятий и целей (задач) Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму осуществляется на основании предложений заинтересованных лиц путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов Георгиевского городского округа Ставропольского края и вопросов местного значения, имеющих общественно-социальную значимость, утвержденным постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Георгиевского городского округа в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды»;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам  Георгиевского городского округа, а также территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

В 2018 г. планируется благоустройство только территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении 2 к Подпрограмме.

Общий адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, приведен в Приложении 3 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, на которых будет планироваться благоустройство, должен формироваться с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 4 к Подпрограмме.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Георгиевского городского округа приводится в соответствии с Приложением 5 к Подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа, а также территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Георгиевского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания жителей и гостей Георгиевского городского округа, а также комфортное современное «общественное пространство».

Приложение 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ВЛЕНИЕ

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой территории или места общего пользования в форме субботника.

2. Порядок трудового участия заинтересованных лиц

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде проведенного субботника, в соответствии с решением органа государственной власти Ставропольского края.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если государственной программой Ставропольского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа осуществляется контроль трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой территории или места общего пользования в форме субботника и по итогам контроля составляется акт о трудовом участии, который хранится в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

Приложение 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 05 октября 2018 г. № 2651) АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Территории общего пользования | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |

| 1. | Ставропольский край, г. Георгиевск, парк Дружбы | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ставропольский край, г. Георгиевск, бульвар по улице Лермонтова | 2019 |
| 3. | Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы | 2019 |
| 4. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Бойко (сквер Железнодорожного вокзала) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 5. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Гастелло до ул. Строителей (с прилегающей территорией памятника героям Гражданской войны) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 6. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, от ул. Лермонтова до ул. Октябрьская | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 7. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина и Батакская | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 8. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Пушкина до ул. Октябрьская (сквер Толстовского) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 9. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мира | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 10. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 11. | Ставропольский край, п. Балковский, ул. Новая, 18 | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 12. | Ставропольский край, п. Падинский, ул. 40 лет Победы, 14а | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 13. | Ставропольский край, ст. Незлобная, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 14. | Ставропольский край, с. Краснокумское, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 15. | Ставропольский край, с. Обильное, площадь перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 16. | Ставропольский край, г. Георгиевск, рекреационная зона от ул. Калинина, д. 119 до ул. Мира | по результатам рейтингового голосования граждан |

Приложение 3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы георгиевского городского округа Ставропольского края Формирование современной городской среды»

(в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ОБЩИЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

|  | Дворовые территории многоквартирных домов | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Георгиевск, Арсенальная, 37 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 2 | г. Георгиевск, Арсенальная, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 3 | г. Георгиевск, Батакская, 12/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 4 | г. Георгиевск, Батакская, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 5 | г. Георгиевск, Батакская, 12/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 6 | г. Георгиевск, Батакская, 12/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 7 | г. Георгиевск, Батакская, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 8 | г. Георгиевск, Батакская, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 9 | г. Георгиевск, Батакская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 10 | г. Георгиевск, Березовая, 48 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 11 | г. Георгиевск, Бойко, 106 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 12 | г. Георгиевск, Бойко, 106/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 13 | г. Георгиевск, Бойко, 108 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 14 | г. Георгиевск, Бойко, 110 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 15 | г. Георгиевск, Быкова, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 16 | г. Георгиевск, Быкова, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 17 | г. Георгиевск, Быкова, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 18 | г. Георгиевск, Быкова, 75 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 19 | г. Георгиевск, Быкова, 77/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 20 | г. Георгиевск, Быкова, 79 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 21 | г. Георгиевск, Быкова, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 22 | г. Георгиевск, Быкова, 83/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 23 | г. Георгиевск, Быкова, 85 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 24 | г. Георгиевск, Быкова, 85/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 25 | г. Георгиевск, Быкова, 87 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 26 | г. Георгиевск, Быкова, 87 /1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 27 | г. Георгиевск, Быкова, 87/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 28 | г. Георгиевск, Вехова, 61 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 29 | г. Георгиевск, Вехова, 63 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 30 | г. Георгиевск, Вехова, 65 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 31 | г. Георгиевск, Вехова, 67 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 32 | г. Георгиевск, Вехова, 67/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 33 | г. Георгиевск, Вехова, 69 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 34 | г. Георгиевск, Вокзальная, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 35 | г. Георгиевск, Вокзальная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 36 | г. Георгиевск, Воровского, 2 /1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 37 | г. Георгиевск, Воровского, 2 а | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 38 | г. Георгиевск, Воровского, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 39 | г. Георгиевск, Воровского, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 40 | г. Георгиевск, Гагарина, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 41 | г. Георгиевск, Гагарина, 234 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 42 | г. Георгиевск, Гагарина, 236 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 43 | г. Георгиевск, Гагарина, 240 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 44 | г. Георгиевск, Гагарина, 315 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 45 | г. Георгиевск, Гагарина, 317 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 46 | г. Георгиевск, Гагарина, 319 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 47 | г. Георгиевск, Гагарина, 34 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 48 | г. Георгиевск, Гагарина, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 49 | г. Георгиевск, Гагарина, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 50 | г. Георгиевск, Гастелло, 68/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 51 | г. Георгиевск, Гастелло, 70 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 52 | г. Георгиевск, Гастелло, 70а | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 53 | г. Георгиевск, Гастелло, 72 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 54 | г. Георгиевск, Говорова, 11/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 55 | г. Георгиевск, Горийская, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 56 | г. Георгиевск, Горийская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 57 | г. Георгиевск, Госпитальная, 99 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 58 | г. Георгиевск, Дзержинского, 21/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 59 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 60 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 61 | г. Георгиевск, Дзержинского, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 62 | г. Георгиевск, Дружбы, 31 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 63 | г. Георгиевск, К.Маркса, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 64 | г. Георгиевск, Калинина, 129 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 65 | г. Георгиевск, Калинина, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 66 | г. Георгиевск, Калинина, 119 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 67 | г. Георгиевск, Калинина, 119/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 68 | г. Георгиевск, Калинина, 119/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 69 | г. Георгиевск, Калинина, 119/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 70 | г. Георгиевск, Калинина, 121/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 71 | г. Георгиевск, Калинина, 123 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 72 | г. Георгиевск, Калинина, 127 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 73 | г. Георгиевск, Калинина, 129/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 74 | г. Георгиевск, Калинина, 130 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 75 | г. Георгиевск, Калинина, 131 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 76 | г. Георгиевск, Калинина, 131 а | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 77 | г. Георгиевск, Калинина, 131/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 78 | г. Георгиевск, Калинина, 132 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 79 | г. Георгиевск, Калинина, 132/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 80 | г. Георгиевск, Калинина, 133 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 81 | г. Георгиевск, Калинина, 133/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 82 | г. Георгиевск, Калинина, 134 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 83 | г. Георгиевск, Калинина, 140 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 84 | г. Георгиевск, Калинина, 142 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 85 | г. Георгиевск, Калинина, 142/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 86 | г. Георгиевск, Калинина, 142/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 87 | г. Георгиевск, Калинина, 142/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 88 | г. Георгиевск, Калинина, 142/4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 89 | г. Георгиевск, Калинина, 142/5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 90 | г. Георгиевск, Калинина, 144 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 91 | г. Георгиевск, Калинина, 144/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 92 | г. Георгиевск, Калинина, 146 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 93 | г. Георгиевск, Калинина, 146/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 94 | г. Георгиевск, Калинина, 146/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 95 | г. Георгиевск, Калинина, 146/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 96 | г. Георгиевск, Калинина, 146/4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 97 | г. Георгиевск, Калинина, 148 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 98 | г. Георгиевск, Калинина, 148/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 99 | г. Георгиевск, Калинина, 148/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 100 | г. Георгиевск, Калинина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 101 | г. Георгиевск, Калинина, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 102 | г. Георгиевск, Калинина, 95 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 103 | г. Георгиевск, Калинина, 121 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 104 | г. Георгиевск, Калинина, 136 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 105 | г. Георгиевск, Кирова, 111 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 106 | г. Георгиевск, Кирова, 166 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 107 | г. Георгиевск, Кирова, 168 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 108 | г. Георгиевск, Кирова, 170 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 109 | г. Георгиевск, Кирова, 172 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 110 | г. Георгиевск, Кирова, 174 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 111 | г. Георгиевск, Кирова, 176 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 112 | г. Георгиевск, Котовского, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 113 | г. Георгиевск, Кочубея, 28 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 114 | г. Георгиевск, Кочубея, 16 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 115 | г. Георгиевск, Кочубея, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 116 | г. Георгиевск, Кочубея, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 117 | г. Георгиевск, Кочубея, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 118 | г. Георгиевск, Кочубея, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 119 | г. Георгиевск, Кочубея, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 120 | г. Георгиевск, Кочубея, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 121 | г. Георгиевск, Кутузова, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 122 | г. Георгиевск, Ленина, 135 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 123 | г. Георгиевск, Ленина, 110 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 124 | г. Георгиевск, Ленина, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 125 | г. Георгиевск, Ленина, 121 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 126 | г. Георгиевск, Ленина, 126 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 127 | г. Георгиевск, Ленина, 127 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 128 | г. Георгиевск, Ленина, 129 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 129 | г. Георгиевск, Ленина, 130 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 130 | г. Георгиевск, Ленина, 133 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 131 | г. Георгиевск, Ленина, 256 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 132 | г. Георгиевск, Ленина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 133 | г. Георгиевск, Ленина, 100 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 134 | г. Георгиевск, Ленина, 115 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 135 | г. Георгиевск, Ленина, 131 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 136 | г. Георгиевск, Ленинградская, 46 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 137 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 138 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 139 | г. Георгиевск, Лермонтова, 60 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 140 | г. Георгиевск, Лермонтова, 82 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 141 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 142 | г. Георгиевск, Лесная, 5/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 143 | г. Георгиевск, Лесная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 144 | г. Георгиевск, Луначарского, 35 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 145 | г. Георгиевск, Луначарского, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 146 | г. Георгиевск, Макаренко, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 147 | г. Георгиевск, Макаренко, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 148 | г. Георгиевск, Маяковского, 144 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 149 | г. Георгиевск, Маяковского, 171 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 150 | г. Георгиевск, Маяковского, 173 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 151 | г. Георгиевск, Маяковского, 175 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 152 | г. Георгиевск, Маяковского, 177 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 153 | г. Георгиевск, Маяковского, 179 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 154 | г. Георгиевск, Маяковского, 181 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 155 | г. Георгиевск, Маяковского, 227 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 156 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 157 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 158 | г. Георгиевск, Мельничная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 159 | г. Георгиевск, Мельничная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 160 | г. Георгиевск, Мельничная, 4/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 161 | г. Георгиевск, Мельничная, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 162 | г. Георгиевск, Мельничная, 6/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 163 | г. Георгиевск, Минераловодский, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 164 | г. Георгиевск, Минераловодский, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 165 | г. Георгиевск, Минераловодский, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 166 | г. Георгиевск, Мира, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 167 | г. Георгиевск, Мира, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 168 | г. Георгиевск, Мира, 12/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 169 | г. Георгиевск, Мира, 12/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 170 | г. Георгиевск, Мира, 12/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 171 | г. Георгиевск, Мира, 12/4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 172 | г. Георгиевск, Мира, 16 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 173 | г. Георгиевск, Мира, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 174 | г. Георгиевск, Мира, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 175 | г. Георгиевск, Мира, 3/3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 176 | г. Георгиевск, Мира, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 177 | г. Георгиевск, Мира, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 178 | г. Георгиевск, Мира, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 179 | г. Георгиевск, Мира, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 180 | г. Георгиевск, Моисеенко, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 181 | г. Георгиевск, Моисеенко, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 182 | г. Георгиевск, Моисеенко, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 183 | г. Георгиевск, Однобокова, 21 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 184 | г. Георгиевск, Однобокова, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 185 | г. Георгиевск, Октябрьская, 23 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 186 | г. Георгиевск, Октябрьская, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 187 | г. Георгиевск, Октябрьская, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 188 | г. Георгиевск, Октябрьская, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 189 | г. Георгиевск, Октябрьская, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 190 | г. Георгиевск, Октябрьская, 52 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 191 | г. Георгиевск, Октябрьская, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 192 | г. Георгиевск, Октябрьская, 65 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 193 | г. Георгиевск, Октябрьская, 69 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 194 | г. Георгиевск, Октябрьская, 71 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 195 | г. Георгиевск, Октябрьская, 72/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 196 | г. Георгиевск, Октябрьская, 77 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 197 | г. Георгиевск, Октябрьская, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 198 | г. Георгиевск, Октябрьская, 81 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 199 | г. Георгиевск, Октябрьская, 90/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 200 | г. Георгиевск, Осенняя, 21 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 201 | г. Георгиевск, Осенняя, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 202 | г. Георгиевск, Парковая, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 203 | г. Георгиевск, Парковая, 1/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 204 | г. Георгиевск, Парковая, 1/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 205 | г. Георгиевск, Парковая, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 206 | г. Георгиевск, Парковая, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 207 | г. Георгиевск, Парковая, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 208 | г. Георгиевск, Парковая, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 209 | г. Георгиевск, Парковая, 9/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 210 | г. Георгиевск, Пионерская, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 211 | г. Георгиевск, Пионерская, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 212 | г. Георгиевск, Пионерская, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 213 | г. Георгиевск, Пионерская, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 214 | г. Георгиевск, Привольная, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 215 | г. Георгиевск, Пролетарская, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 216 | г. Георгиевск, Пушкина 31 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 217 | г. Георгиевск, Пушкина, 29 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 218 | г. Георгиевск, Пушкина, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 219 | г. Георгиевск, Пушкина, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 220 | г. Георгиевск, Пушкина, 47 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 221 | г. Георгиевск, Пушкина, 56 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 222 | г. Георгиевск, Пушкина, 58 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 223 | г. Георгиевск, Пушкина, 64 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 224 | г. Георгиевск, Пушкина, 76 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 225 | г. Георгиевск, Пушкина, 78 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 226 | г. Георгиевск, Пятигорская, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 227 | г. Георгиевск, Пятигорская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 228 | г. Георгиевск, Салогубова, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 229 | г. Георгиевск, Светлая, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 230 | г. Георгиевск, Светлая, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 231 | г. Георгиевск, Сеченова, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 232 | г. Георгиевск, Советская, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 233 | г. Георгиевск, Советская, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 234 | г. Георгиевск, Советская, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 235 | г. Георгиевск, Строителей, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 236 | г. Георгиевск, Строителей, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 237 | г. Георгиевск, Строителей, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 238 | г. Георгиевск, Строителей, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 239 | г. Георгиевск, Строителей, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 240 | г. Георгиевск, Строителей, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 241 | г. Георгиевск, Строителей, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 242 | г. Георгиевск, Строителей, 7/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 243 | г. Георгиевск, Строителей,15 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 244 | г. Георгиевск, Тронина, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 245 | г. Георгиевск, Тронина, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 246 | г. Георгиевск, Тронина, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 247 | г. Георгиевск, Тронина, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 248 | г. Георгиевск, Тронина, 2/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 249 | г. Георгиевск, Тронина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 250 | г. Георгиевск, Тронина, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 251 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 252 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 253 | г. Георгиевск, Тронина, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 254 | г. Георгиевск, Тургенева, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 255 | г. Георгиевск, Тургенева, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 256 | г. Георгиевск, Тургенева, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 257 | г. Георгиевск, Тургенева, 15 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 258 | г. Георгиевск, Тургенева, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 259 | г. Георгиевск, Тургенева, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 260 | г. Георгиевск, Тургенева, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 261 | г. Георгиевск, Тургенева, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 262 | г. Георгиевск, Тургенева, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 263 | г. Георгиевск, Филатова, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 264 | г. Георгиевск, Филатова, 13/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 265 | г. Георгиевск, Филатова, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 266 | г. Георгиевск, Филатова, 5/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 267 | г. Георгиевск, Филатова, 5/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 268 | г. Георгиевск, Филатова, 54/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 269 | г. Георгиевск, Филатова, 56/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 270 | г. Георгиевск, Филатова, 60 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 271 | г. Георгиевск, Филатова, 60/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 272 | г. Георгиевск, Филатова, 62 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 273 | г. Георгиевск, Филатова, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 274 | г. Георгиевск, Филатова, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 275 | г. Георгиевск, Филатова, 9/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 276 | г. Георгиевск, Фрунзе, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 277 | г. Георгиевск, Фрунзе, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 278 | г. Георгиевск, Фрунзе, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 279 | г. Георгиевск, Фрунзе, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 280 | г. Георгиевск, Фрунзе, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 281 | г. Георгиевск, Черняховского, 73 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 282 | г. Георгиевск, Чугурина, 141 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 283 | г. Георгиевск, Чугурина, 40 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 284 | г. Георгиевск, Щербакова, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 285 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 286 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 287 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 288 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 289 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 290 | пос. Терский, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 291 | пос. Терский, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 292 | пос. Терский, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 293 | пос. Терский, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 294 | пос. Терский, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 295 | пос. Терский, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 296 | пос. Терский, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 297 | пос. Терский, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 298 | пос. Терский, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 299 | пос. Терский, 71 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 300 | ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 301 | ст. Георгиевская, пер. Депутатский, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 302 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 35 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 303 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 304 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 305 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 306 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 307 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 308 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 309 | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 310 | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 311 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 312 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 313 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 314 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37а | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 315 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 39 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 316 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 317 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 318 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 319 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 320 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 321 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 322 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 52 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 323 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 81 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 324 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 325 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68А | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 326 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 327 | ст. Лысогорская, ул. Советская, 73 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 328 | ст. Лысогорская, ул. Толстова, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 329 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 1 А | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 330 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 331 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 А | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 332 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 135 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 333 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 137 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 334 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 335 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 141 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 336 | ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 337 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 113 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 338 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 115 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 339 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 340 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 А | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 341 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 292 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 342 | ст. Незлобная, ул. Широкоподкумская, 2А | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 343 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 174 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 344 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 176 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 345 | ст. Незлобная, ул. Степная, 227 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 346 | ст. Незлобная, Ж/Д, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 347 | ст. Незлобная, ул. Набережная, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 348 | ст. Незлобная, пер. Виноградный, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 349 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 350 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 351 | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, 49 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 352 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 353 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 354 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 355 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 356 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 357 | с. Обильное, ул. Гоголя, 31 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 358 | с. Обильное, ул. Гоголя, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 359 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 360 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 361 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 362 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 363 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 364 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 365 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 366 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 367 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 368 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 369 | ст. Урухская, ул. Школьная, 36 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 370 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 371 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 372 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |
| 373 | пос. Нижнезольский, пер. Пионерский, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2022 гг. |

Окончательный адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам  Георгиевского городского округа, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации

Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Георгиевского городского               округа

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Георгиевского городского округа, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа и территорий общего пользования Георгиевского городского округа, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка Георгиевского городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа и территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляет специализированная организация на основании договора, заключенного с управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа (далее – Управление) после утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается отделом архитектуры и градостроительства администрации округа в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляется с участием представителей управления архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.