Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ПОДПРОГРАММА

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы составит 100 000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Георгиевского городского округа – 100 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 100 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 100 000,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 100 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В городе Георгиевске живут народы 78 национальностей: (русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, чеченцы, грузины, ингуши, татары, белорусы, карачаевцы, евреи, немцы, корейцы, греки, кабардинцы и т.д.) Общая численность населения 68 тыс. человек.

В городской застройке рассредоточены основные зоны массового отдыха - городской парк культуры и отдыха, сквер по ул. Арсенальной, парк по ул. Калинина/Батакская.

Улица Калинина объединяет историческую часть города и районы с современной застройкой. Символом исторической части города является установленная скульптура Георгия Победоносца на центральной аллее, благоустроенной в 2017 году по программе Комфортной городской среды.

Как никогда в настоящее время актуальна проблема непривлекательных мест отдыха в городе Георгиевске, отсутствие комплексного подхода и узкая ориентированность данных зон.

Необходим новый подход к организации пространств: комплексность, устойчивое развитие, сохранение существующего ландшафта, гармоничное вписывание в среду, ориентированность на широкий круг интересов и потребностей.

Проектируемый объект представляет собой рекреационную зону в крупно-населенном районе города Георгиевска Ставропольского края, в пешей доступности к городскому центру.

Основные цели проекта:

1. Создание общественной территории многофункционального направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенной для массового отдыха населения города и проведения разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы.

2. Создание парковой зоны, насыщенной объектами, обеспечивающими реализацию досуга городского населения.

3. Создание площадки для развития мелкого и среднего бизнеса.

4. В рамках паркового проекта создание образа и символа, определяющих идентичность, знаковость проектируемой территории и города в целом.

Проект «Благоустройство рекреационной зоны по ул. Калинина –               ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края» предусматривает создание общественной территории многофункционального направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенной для массового отдыха населения города и проведения разнообразной культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы. Проектируемая территория расположена в зоне застройки многоквартирными домами, с наличием множественных учебных заведений среднего и профессионального образования.

Проект объединяет в себя различные направления культурно-досуговой и рекреационно-оздоровительной деятельности, связанные в первую очередь с развитием спорта, укреплением семьи, пропагандой здорового образа жизни, внедрением бренда современной территории и экологически чистой продукции в гражданско-правовой оборот, территориальный маркетинг и «брендинг» территории, продвижение конкурентных преимуществ Георгиевска.

Проект направлен на развитие социальной инфраструктуры, общественных и пешеходных зон, современной городской архитектуры и ландшафта, что органически вписывается в государственные задачи развития гражданского общества и пропаганды здорового образа жизни. Проект ориентирован на проведение массовых мероприятий в сфере спорта, культуры, общественного питания и является «локальным» мультипликатором развития предпринимательской деятельности.

Рекомендуется рассматривать парк как проект, в котором основу функционирования обеспечивает управляющая компания и субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе, с привлечением партнеров на основе договорного оказания услуг.

Важный элемент управления - передача территории парка управляющей компании, которая обеспечит коммерчески и социально эффективное управление территорией и спортивными объектами.

Получение дополнительного дохода будет обеспечено за счёт аренды, услуг и оперативного управления территории парка.

К участию в организации мероприятий будут привлечены общественные объединения, субъекты малого предпринимательства и общественные и некоммерческие организации.

Описание влияния результатов реализации проекта на развитие городской среды.

Последние тенденции в общественной жизни городов ясно показывают что город, обладающий собственной идентичностью, становится более успешным, более привлекательным, быстрее развивается.

В рамках реализации проекта учитывается ряд важных факторов формирующих идентичность территории:

1. Возможность работать (создание рабочих мест).

2. Создание благоустроенной территории, позволяющей приятно и комфортно и жить в городе.

3. Создание развитой досуговой инфраструктуры.

4. Формирование имиджевой стратегии города путём внедрения бренда современной территории и экологически чистой продукции в гражданско-правовой оборот, территориальный маркетинг и «брендинг» территории, продвижение конкурентных преимуществ Георгиевска.

Приложение 1

к подпрограмме «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования Георгиевского городского округа

Ставропольского края, подлежащий благоустройству по подпрограмме

| № п/п | Территории общего пользования | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |

| 1. | Рекреационная зона по ул. Калинина – ул. Батакская в городе Георгиевске Ставропольского края | 2018 |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 05 октября 2018 г. № 2651)

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства территории общего пользования Георгиевского

городского округа

- Вход в парк на территории рекреационной зоны:

2) Площадка с качелями:

3) Амфитеатр: