ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 марта 2018 г.                           г. Георгиевск                                             № 687

Об утверждении муниципальной

программы Георгиевского

городского округа Ставропольс-

кого края «Формирование

современной городской среды»

В соответствии с постановлениями администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 августа 2017 г. № 1231 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности», от 17 августа 2017 г. № 1293 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Томашева В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского  городского  округа

Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин

Проект вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации

В.В.Томашев

Проект визируют:

исполняющая обязанности заместителя

главы администрации                                                                      О.А.Бондарева

заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации                                                                              И.И.Дубовикова

заместитель начальника правового

управления администрации                                                             И.В.Парфенов

начальник отдела общего делопроизводства

и протокола администрации                                                             С.А.Воробьев

исполняющий обязанности начальника

управления экономического развития и

торговли администрации                                                             Г.В.Стрельников

Проект подготовлен управлением жилищно-коммунального хозяйства       администрации                                                                                 С.В.Белянский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Георгиевского городского

округа Ставропольского края

от 20 марта 2018 г. № 687

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского городского округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |
| Цели Программы | повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края; доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 237 894,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Георгиевского городского округа – 237 894,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 105 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 206 800,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 94 000,00 тыс. рублей; в 2019 году –0,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 56 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 56 400,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 13 200,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 6000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 3600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3600,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 17 894,74 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 3 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 3 157,89 тыс. рублей; из них на благоустройство дворовых территорий-88 421,06 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 42 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 42 105,27 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 75 200,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 37 600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 37 600,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 4 800,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 2 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 2 400,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 8 421,06 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 2 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 2 105,27 тыс. рублей; из них на благоустройство территорий общего пользования – 149 473,68 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 105 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 21 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 21 052,62 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения за счёт средств федерального бюджета – 131 600,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 94 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 18 800,00 тыс. рублей; в 2022 году – 18 800,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 8 400,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 6 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 200,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 200,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 9 473,68 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 1 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 1 052,62 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, приоритеты и цели реализуемой в Георгиевском городском округе

муниципальной политики в соответствующей сфере

социально-экономического развития Георгиевского городского округа

В Георгиевском городском округе Ставропольского края всегда уделяется большое внимание благоустройству округа, в т.ч. благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Тем не менее, в Георгиевском городском округе Ставропольского края     имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» создана для комплексного решения проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, увеличения количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере благоустройства Георгиевского городского округа – создание комфортного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

С учётом изложенных приоритетов, целями Программы являются:

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания населения, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории Георгиевского городского округа, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения округа, путём озеленения его территорий;

осуществление муниципального контроля;

повышение уровня благоустройства территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путём решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной  Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», приведены в приложении 2 к Программе.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                        В.В.Томашев

Приложение 1

к муниципальной программе

Георгиевского городского

округа «Формирование

современной городской среды»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество дворов многоквартирных домов отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края; площадь благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 237 894,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Георгиевского городского округа – 237 894,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 105 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 206 800,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 94 000,00 тыс. рублей; в 2019 году –0,00 тыс. рублей; в 2020 году –0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 56 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 56 400,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 13 200,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 6000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 3600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3600,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 17 894,74 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2020 году – 3 157,90 тыс. рублей; в 2021 году – 3 157,89 тыс. рублей; в 2022 году – 3 157,89 тыс. рублей; из них на благоустройство дворовых территорий-88 421,06 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 42 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 42 105,27 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 75 200,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 37 600,00 тыс. рублей; в 2022 году – 37 600,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 4 800,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 2 400,00 тыс. рублей; в 2022 году – 2 400,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 8 421,06 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2020 году – 2 105,26 тыс. рублей; в 2021 году – 2 105,27 тыс. рублей; в 2022 году – 2 105,27 тыс. рублей; из них на благоустройство территорий общего пользования – 149 473,68 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 105 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 21 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 21 052,62 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения: за счёт средств федерального бюджета – 131 600,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 94 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 18 800,00 тыс. рублей; в 2022 году – 18 800,00 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 8 400,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 6 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 1 200,00 тыс. рублей; в 2022 году – 1 200,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 9 473,68 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 5 263,16 тыс. рублей; в 2019 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2020 году – 1 052,64 тыс. рублей; в 2021 году – 1 052,62 тыс. рублей; в 2022 году – 1 052,62 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

В Георгиевском городском округе Ставропольского края     имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт тротуаров;

благоустройство пешеходной зоны с обустройством пешеходных переходов;

ремонт существующего фонтана;

обеспечение освещения территорий общего пользования, замена светильников, торшеров уличного освещения;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

обеспечение освещения дворовых территорий;

ремонт дворовых проездов, прилегающих к многоквартирным домам;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к Подпрограмме.

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (с бортовым камнем) | м.п. | 1195,86 |
| 2 | Стоимость ремонта бортового камня дорожного (без бортового камня) | м.п. | 624,15 |
| 3 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (с подсыпкой ПГС) | м2 | 94,2 |
| 4 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием (без подсыпки ПГС) | м2 | 24,06 |
| 5 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 949,3 |
| 6 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 641,9 |
| 7 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 6776,4 |
| 8 | Стоимость ремонта бортового камня тротуарного (с бортовым камнем) | м.п. | 826,6 |
| 9 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1859,2 |
| 10 | Стоимость скамьи с установкой | 1 шт. | 10752,25 |

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских игровых площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство пандусов и поручней, в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

оборудование контейнерных площадок;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к подпрограмме.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации включая сгребание и вывоз | м2 | 3,619 |  |
| 2 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника с корчеванием пня | м. куб. | 2256,54 |  |
| 3 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника без корчевания пня | м. куб. | 1339,32 |  |
| 4 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника с корчеванием пня | м. куб. | 1850,5 |  |
| 5 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника без корчевания пня | м. куб. | 934,55 |  |
| 6 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1859,2 |  |
| 7 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |
| 8 | Стоимость оформления цветника декоративного без щепы | м2 | 284,22 |  |
| 9 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 598,92 |  |
| 10 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт и установка контейнеров, емкость контейнера 0,75 м3, толщина металла не менее 2-2,5 мм) | шт. | 4720,5 |  |

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», в рамках которой предполагается:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

Перечень основных мероприятий и целей (задач) Подпрограммы приведены в приложении 2 к Программе.

Включение территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму осуществляется на основании предложений заинтересованных лиц путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов Георгиевского городского округа Ставропольского края и вопросов местного значения, имеющих общественно-социальную значимость, утвержденным постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Георгиевского городского округа в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды»;

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды».

Адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам  Георгиевского городского округа, а также территорий общего пользования, подлежащих благоустройству утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

В 2018 г. планируется благоустройство только территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении 2 к Подпрограмме.

Общий адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, приведен в Приложении 3 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, на которых будет планироваться благоустройство, должен формироваться с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 4 к Подпрограмме.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Георгиевского городского округа приводится в соответствии с Приложением 5 к Подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа, а также территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Георгиевского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания жителей и гостей Георгиевского городского округа, а также комфортное современное «общественное пространство».

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограммы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровне.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

ТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий и формы трудового участия

граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

- Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

- Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой территории или места общего пользования в форме субботника.

2. Порядок трудового участия заинтересованных лиц

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде проведенного субботника, в соответствии с решением органа государственной власти Ставропольского края.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если государственной программой Ставропольского края формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Георгиевского городского округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа осуществляется контроль трудового участия заинтересованных лиц, организаций в проведении работ по благоустройству придомовой территории или места общего пользования в форме субботника и по итогам контроля составляется акт о трудовом участии, который хранится в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

|  | Приложение 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Территории общего пользования | Период проведения благоустройства |  |
| 1. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, бульвар по улице Лермонтова | 2018 г. |  |
| 2. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, парк Дружбы | 2018 г. |  |
| 3. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина от ул. Гастелло до ул. Строителей (с прилегающей территорией памятника героям Гражданской войны) | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 4. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского от ул. Лермонтова до ул. Октябрьская | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 5. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Бойко (сквер Железнодорожного вокзала) | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 6. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина и Батакская | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 7. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина от ул. Пушкина до ул. Октябрьская (сквер Толстовского) | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 8. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мира | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 9. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 10. |  | Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 11. |  | Ставропольский край, п. Балковский, ул. Новая, 18 | по результатам рейтингового голосования граждан |  |
| 12. |  | Ставропольский край, п. Падинский, ул. 40 лет Победы, 14а | по результатам рейтингового голосования граждан |  |

|  | Приложение 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» |  |
| --- | --- | --- |

ОБЩИЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

| 1 | г. Георгиевск, Арсенальная, 37 |
| --- | --- |
| 2 | г. Георгиевск, Арсенальная, 18 |
| 3 | г. Георгиевск, Батакская 12/1 |
| 4 | г. Георгиевск, Батакская, 10 |
| 5 | г. Георгиевск, Батакская, 12/2 |
| 6 | г. Георгиевск, Батакская, 12/3 |
| 7 | г. Георгиевск, Батакская, 4 |
| 8 | г. Георгиевск, Батакская, 6 |
| 9 | г. Георгиевск, Батакская, 8 |
| 10 | г. Георгиевск, Березовая, 48 |
| 11 | г. Георгиевск, Бойко, 106 |
| 12 | г. Георгиевск, Бойко, 106/1 |
| 13 | г. Георгиевск, Бойко, 108 |
| 14 | г. Георгиевск, Бойко, 110 |
| 15 | г. Георгиевск, Быкова, 12 |
| 16 | г. Георгиевск, Быкова, 14 |
| 17 | г. Георгиевск, Быкова, 18 |
| 18 | г. Георгиевск, Быкова, 75 |
| 19 | г. Георгиевск, Быкова, 77/1 |
| 20 | г. Георгиевск, Быкова, 79 |
| 21 | г. Георгиевск, Быкова, 83 |
| 22 | г. Георгиевск, Быкова, 83/1 |
| 23 | г. Георгиевск, Быкова, 85 |
| 24 | г. Георгиевск, Быкова, 85/1 |
| 25 | г. Георгиевск, Быкова, 87 |
| 26 | г. Георгиевск, Быкова, 87 /1 |
| 27 | г. Георгиевск, Быкова, 87/2 |
| 28 | г. Георгиевск, Вехова, 61 |
| 29 | г. Георгиевск, Вехова, 63 |
| 30 | г. Георгиевск, Вехова, 65 |
| 31 | г. Георгиевск, Вехова, 67 |
| 32 | г. Георгиевск, Вехова, 67/1 |
| 33 | г. Георгиевск, Вехова, 69 |
| 34 | г. Георгиевск, Вокзальная, 27 |
| 35 | г. Георгиевск, Вокзальная, 7 |
| 36 | г. Георгиевск, Воровского, 2 /1 |
| 37 | г. Георгиевск, Воровского, 2 а |
| 38 | г. Георгиевск, Воровского, 5 |
| 39 | г. Георгиевск, Воровского, 7 |
| 40 | г. Георгиевск, Гагарина, 117 |
| 41 | г. Георгиевск, Гагарина, 234 |
| 42 | г. Георгиевск, Гагарина, 236 |
| 43 | г. Георгиевск, Гагарина, 240 |
| 44 | г. Георгиевск, Гагарина, 315 |
| 45 | г. Георгиевск, Гагарина, 317 |
| 46 | г. Георгиевск, Гагарина, 319 |
| 47 | г. Георгиевск, Гагарина, 34 |
| 48 | г. Георгиевск, Гагарина, 5 |
| 49 | г. Георгиевск, Гагарина, 83 |
| 50 | г. Георгиевск, Гастелло, 68/1 |
| 51 | г. Георгиевск, Гастелло, 70 |
| 52 | г. Георгиевск, Гастелло, 70а |
| 53 | г. Георгиевск, Гастелло, 72 |
| 54 | г. Георгиевск, Говорова, 11/1 |
| 55 | г. Георгиевск, Горийская, 6 |
| 56 | г. Георгиевск, Горийская, 8 |
| 57 | г. Георгиевск, Госпитальная, 99 |
| 58 | г. Георгиевск, Дзержинского, 21/1 |
| 59 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23 |
| 60 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23/1 |
| 61 | г. Георгиевск, Дзержинского, 27 |
| 62 | г. Георгиевск, Дружбы, 31 |
| 63 | г. Георгиевск, К.Маркса, 19 |
| 64 | г. Георгиевск, Калинина 129 |
| 65 | г. Георгиевск, Калинина, 11 |
| 66 | г. Георгиевск, Калинина, 119 |
| 67 | г. Георгиевск, Калинина, 119/1 |
| 68 | г. Георгиевск, Калинина, 119/2 |
| 69 | г. Георгиевск, Калинина, 119/3 |
| 70 | г. Георгиевск, Калинина, 121/1 |
| 71 | г. Георгиевск, Калинина, 123 |
| 72 | г. Георгиевск, Калинина, 127 |
| 73 | г. Георгиевск, Калинина, 129/1 |
| 74 | г. Георгиевск, Калинина, 130 |
| 75 | г. Георгиевск, Калинина, 131 |
| 76 | г. Георгиевск, Калинина, 131 а |
| 77 | г. Георгиевск, Калинина, 131/1 |
| 78 | г. Георгиевск, Калинина, 132 |
| 79 | г. Георгиевск, Калинина, 132/1 |
| 80 | г. Георгиевск, Калинина, 133 |
| 81 | г. Георгиевск, Калинина, 133/1 |
| 82 | г. Георгиевск, Калинина, 134 |
| 83 | г. Георгиевск, Калинина, 140 |
| 84 | г. Георгиевск, Калинина, 142 |
| 85 | г. Георгиевск, Калинина, 142/1 |
| 86 | г. Георгиевск, Калинина, 142/2 |
| 87 | г. Георгиевск, Калинина, 142/3 |
| 88 | г. Георгиевск, Калинина, 142/4 |
| 89 | г. Георгиевск, Калинина, 142/5 |
| 90 | г. Георгиевск, Калинина, 144 |
| 91 | г. Георгиевск, Калинина, 144/1 |
| 92 | г. Георгиевск, Калинина, 146 |
| 93 | г. Георгиевск, Калинина, 146/1 |
| 94 | г. Георгиевск, Калинина, 146/2 |
| 95 | г. Георгиевск, Калинина, 146/3 |
| 96 | г. Георгиевск, Калинина, 146/4 |
| 97 | г. Георгиевск, Калинина, 148 |
| 98 | г. Георгиевск, Калинина, 148/1 |
| 99 | г. Георгиевск, Калинина, 148/2 |
| 100 | г. Георгиевск, Калинина, 4 |
| 101 | г. Георгиевск, Калинина, 55 |
| 102 | г. Георгиевск, Калинина, 95 |
| 103 | г. Георгиевск, Калинина,121 |
| 104 | г. Георгиевск, Калинина,136 |
| 105 | г. Георгиевск, Кирова, 111 |
| 106 | г. Георгиевск, Кирова, 166 |
| 107 | г. Георгиевск, Кирова, 168 |
| 108 | г. Георгиевск, Кирова, 170 |
| 109 | г. Георгиевск, Кирова, 172 |
| 110 | г. Георгиевск, Кирова, 174 |
| 111 | г. Георгиевск, Кирова, 176 |
| 112 | г. Георгиевск, Котовского, 24 |
| 113 | г. Георгиевск, Кочубея 28 |
| 114 | г. Георгиевск, Кочубея, 16 |
| 115 | г. Георгиевск, Кочубея, 18 |
| 116 | г. Георгиевск, Кочубея, 20 |
| 117 | г. Георгиевск, Кочубея, 26 |
| 118 | г. Георгиевск, Кочубея, 5 |
| 119 | г. Георгиевск, Кочубея, 7 |
| 120 | г. Георгиевск, Кочубея,11 |
| 121 | г. Георгиевск, Кутузова, 4 |
| 122 | г. Георгиевск, Ленина , 135 |
| 123 | г. Георгиевск, Ленина, 110 |
| 124 | г. Георгиевск, Ленина, 117 |
| 125 | г. Георгиевск, Ленина, 121 |
| 126 | г. Георгиевск, Ленина, 126 |
| 127 | г. Георгиевск, Ленина, 127 |
| 128 | г. Георгиевск, Ленина, 129 |
| 129 | г. Георгиевск, Ленина, 130 |
| 130 | г. Георгиевск, Ленина, 133 |
| 131 | г. Георгиевск, Ленина, 256 |
| 132 | г. Георгиевск, Ленина, 4 |
| 133 | г. Георгиевск, Ленина,100 |
| 134 | г. Георгиевск, Ленина,115 |
| 135 | г. Георгиевск, Ленина,131 |
| 136 | г. Георгиевск, Ленинградская, 46 |
| 137 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/2 |
| 138 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/3 |
| 139 | г. Георгиевск, Лермонтова, 60 |
| 140 | г. Георгиевск, Лермонтова, 82 |
| 141 | г. Георгиевск, Лермонтова,28/1 |
| 142 | г. Георгиевск, Лесная, 5/1 |
| 143 | г. Георгиевск, Лесная, 7 |
| 144 | г. Георгиевск, Луначарского, 35 |
| 145 | г. Георгиевск, Луначарского, 44 |
| 146 | г. Георгиевск, Макаренко, 2 |
| 147 | г. Георгиевск, Макаренко, 4 |
| 148 | г. Георгиевск, Маяковского, 144 |
| 149 | г. Георгиевск, Маяковского, 171 |
| 150 | г. Георгиевск, Маяковского, 173 |
| 151 | г. Георгиевск, Маяковского, 175 |
| 152 | г. Георгиевск, Маяковского, 177 |
| 153 | г. Георгиевск, Маяковского, 179 |
| 154 | г. Георгиевск, Маяковского, 181 |
| 155 | г. Георгиевск, Маяковского, 227 |
| 156 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/1 |
| 157 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/2 |
| 158 | г. Георгиевск, Мельничная, 2 |
| 159 | г. Георгиевск, Мельничная, 4 |
| 160 | г. Георгиевск, Мельничная, 4/2 |
| 161 | г. Георгиевск, Мельничная, 6 |
| 162 | г. Георгиевск, Мельничная, 6/1 |
| 163 | г. Георгиевск, Минераловодский, 1 |
| 164 | г. Георгиевск, Минераловодский, 3 |
| 165 | г. Георгиевск, Минераловодский, 7 |
| 166 | г. Георгиевск, Мира, 1 |
| 167 | г. Георгиевск, Мира, 12 |
| 168 | г. Георгиевск, Мира, 12/1 |
| 169 | г. Георгиевск, Мира, 12/2 |
| 170 | г. Георгиевск, Мира, 12/3 |
| 171 | г. Георгиевск, Мира, 12/4 |
| 172 | г. Георгиевск, Мира, 16 |
| 173 | г. Георгиевск, Мира, 2 |
| 174 | г. Георгиевск, Мира, 3 |
| 175 | г. Георгиевск, Мира, 3/3 |
| 176 | г. Георгиевск, Мира, 4 |
| 177 | г. Георгиевск, Мира, 5 |
| 178 | г. Георгиевск, Мира, 6 |
| 179 | г. Георгиевск, Мира, 7 |
| 180 | г. Георгиевск, Моисеенко, 1 |
| 181 | г. Георгиевск, Моисеенко, 14 |
| 182 | г. Георгиевск, Моисеенко, 3 |
| 183 | г. Георгиевск, Однобокова, 21 |
| 184 | г. Георгиевск, Однобокова, 26 |
| 185 | г. Георгиевск, Октябрьская, 23 |
| 186 | г. Георгиевск, Октябрьская, 24 |
| 187 | г. Георгиевск, Октябрьская, 25 |
| 188 | г. Георгиевск, Октябрьская, 42 |
| 189 | г. Георгиевск, Октябрьская, 44 |
| 190 | г. Георгиевск, Октябрьская, 52 |
| 191 | г. Георгиевск, Октябрьская, 55 |
| 192 | г. Георгиевск, Октябрьская, 65 |
| 193 | г. Георгиевск, Октябрьская, 69 |
| 194 | г. Георгиевск, Октябрьская, 71 |
| 195 | г. Георгиевск, Октябрьская, 72/1 |
| 196 | г. Георгиевск, Октябрьская, 77 |
| 197 | г. Георгиевск, Октябрьская, 83 |
| 198 | г. Георгиевск, Октябрьская, 81 |
| 199 | г. Георгиевск, Октябрьская, 90/1 |
| 200 | г. Георгиевск, Осенняя, 21 |
| 201 | г. Георгиевск, Осенняя, 22 |
| 202 | г. Георгиевск, Парковая, 1 |
| 203 | г. Георгиевск, Парковая, 1/1 |
| 204 | г. Георгиевск, Парковая, 1/2 |
| 205 | г. Георгиевск, Парковая, 3 |
| 206 | г. Георгиевск, Парковая, 5 |
| 207 | г. Георгиевск, Парковая, 7 |
| 208 | г. Георгиевск, Парковая, 9 |
| 209 | г. Георгиевск, Парковая, 9/1 |
| 210 | г. Георгиевск, Пионерская, 18 |
| 211 | г. Георгиевск, Пионерская, 20 |
| 212 | г. Георгиевск, Пионерская, 22 |
| 213 | г. Георгиевск, Пионерская, 24 |
| 214 | г. Георгиевск, Привольная, 25 |
| 215 | г. Георгиевск, Пролетарская, 19 |
| 216 | г. Георгиевск, Пушкина 31 |
| 217 | г. Георгиевск, Пушкина, 29 |
| 218 | г. Георгиевск, Пушкина, 33 |
| 219 | г. Георгиевск, Пушкина, 44 |
| 220 | г. Георгиевск, Пушкина, 47 |
| 221 | г. Георгиевск, Пушкина, 56 |
| 222 | г. Георгиевск, Пушкина, 58 |
| 223 | г. Георгиевск, Пушкина, 64 |
| 224 | г. Георгиевск, Пушкина, 76 |
| 225 | г. Георгиевск, Пушкина, 78 |
| 226 | г. Георгиевск, Пятигорская, 10 |
| 227 | г. Георгиевск, Пятигорская, 8 |
| 228 | г. Георгиевск, Салогубова, 5 |
| 229 | г. Георгиевск, Светлая, 1 |
| 230 | г. Георгиевск, Светлая, 3 |
| 231 | г. Георгиевск, Сеченова, 3 |
| 232 | г. Георгиевск, Советская, 18 |
| 233 | г. Георгиевск, Советская, 20 |
| 234 | г. Георгиевск, Советская, 22 |
| 235 | г. Георгиевск, Строителей, 11 |
| 236 | г. Георгиевск, Строителей, 13 |
| 237 | г. Георгиевск, Строителей, 17 |
| 238 | г. Георгиевск, Строителей, 19 |
| 239 | г. Георгиевск, Строителей, 3 |
| 240 | г. Георгиевск, Строителей, 5 |
| 241 | г. Георгиевск, Строителей, 7 |
| 242 | г. Георгиевск, Строителей, 7/1 |
| 243 | г. Георгиевск, Строителей,15 |
| 244 | г. Георгиевск, Тронина, 10 |
| 245 | г. Георгиевск, Тронина, 11 |
| 246 | г. Георгиевск, Тронина, 12 |
| 247 | г. Георгиевск, Тронина, 2 |
| 248 | г. Георгиевск, Тронина, 2/1 |
| 249 | г. Георгиевск, Тронина, 4 |
| 250 | г. Георгиевск, Тронина, 7 |
| 251 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1 кор 2 |
| 252 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1 кор1 |
| 253 | г. Георгиевск, Тронина, 8 |
| 254 | г. Георгиевск, Тургенева, 10 |
| 255 | г. Георгиевск, Тургенева, 13 |
| 256 | г. Георгиевск, Тургенева, 14 |
| 257 | г. Георгиевск, Тургенева, 15 |
| 258 | г. Георгиевск, Тургенева, 4 |
| 259 | г. Георгиевск, Тургенева, 5 |
| 260 | г. Георгиевск, Тургенева, 6 |
| 261 | г. Георгиевск, Тургенева, 7 |
| 262 | г. Георгиевск, Тургенева,12 |
| 263 | г. Георгиевск, Филатова, 11 |
| 264 | г. Георгиевск, Филатова, 13/1 |
| 265 | г. Георгиевск, Филатова, 5 |
| 266 | г. Георгиевск, Филатова, 5/1 |
| 267 | г. Георгиевск, Филатова, 5/2 |
| 268 | г. Георгиевск, Филатова, 54/1 |
| 269 | г. Георгиевск, Филатова, 56/2 |
| 270 | г. Георгиевск, Филатова, 60 |
| 271 | г. Георгиевск, Филатова, 60/1 |
| 272 | г. Георгиевск, Филатова, 62 |
| 273 | г. Георгиевск, Филатова, 7 |
| 274 | г. Георгиевск, Филатова, 9 |
| 275 | г. Георгиевск, Филатова, 9/1 |
| 276 | г. Георгиевск, Фрунзе, 10 |
| 277 | г. Георгиевск, Фрунзе, 2 |
| 278 | г. Георгиевск, Фрунзе, 4 |
| 279 | г. Георгиевск, Фрунзе, 6 |
| 280 | г. Георгиевск, Фрунзе, 8 |
| 281 | г. Георгиевск, Черняховского, 73 |
| 282 | г. Георгиевск, Чугурина, 141 |
| 283 | г. Георгиевск, Чугурина, 40 |
| 284 | г. Георгиевск, Щербакова, 25 |
| 285 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 1 |
| 286 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 3 |
| 287 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 4 |
| 288 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 5 |
| 289 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 6 |
| 290 | пос. Терский, пос. Терский, 7 |
| 291 | пос. Терский, пос. Терский, 8 |
| 292 | пос. Терский, пос. Терский, 9 |
| 293 | по с. Терский, пос. Терский, 10 |
| 294 | пос. Терский, пос. Терский, 11 |
| 295 | пос. Терский, пос. Терский, 12 |
| 296 | пос. Терский, пос. Терский, 13 |
| 297 | пос. Терский, пос. Терский, 14 |
| 298 | пос. Терский, пос. Терский, 25 |
| 299 | пос. Терский, пос. Терский, 71 |
| 300 | ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 2 |
| 301 | ст. Георгиевская, пер. Депутатский, 6 |
| 302 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 35 |
| 303 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41 |
| 304 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/1 |
| 305 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 55 |
| 306 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 2 |
| 307 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 |
| 308 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 |
| 309 | с. Краснокумское, ул. Ставропольский, 17 |
| 310 | с. Краснокумское, ул. Ставропольский, 19 |
| 311 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 33 |
| 312 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37 |
| 313 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37/2 |
| 314 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37а |
| 315 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 39 |
| 316 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 1 |
| 317 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 2 |
| 318 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 3 |
| 319 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 4 |
| 320 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/2 |
| 321 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 42 |
| 322 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 52 |
| 333 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 81 |
| 334 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 83 |
| 335 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68А |
| 336 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68 |
| 337 | ст. Лысогорская, ул. Советская, 73 |
| 338 | ст. Лысогорская, ул. Толстова, 26 |
| 339 | ст. Незлобная, ул. Ленина 1 А |
| 340 | ст. Незлобная, ул. Ленина 3 |
| 341 | ст. Незлобная, ул. Ленина 3 А |
| 342 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 135 |
| 343 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 137 |
| 344 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 139 |
| 345 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 141 |
| 346 | ст. Незлобная, ул. Федорова 42 |
| 347 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 113 |
| 348 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 115 |
| 349 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 117 |
| 350 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная 117 А |
| 351 | ст. Незлобная, ул. Ленина 292 |
| 352 | ст. Незлобная, ул. Широкоподкумская 2А |
| 353 | ст. Незлобная, ул. Матросова 174 |
| 354 | ст. Незлобная, ул. Матросова 176 |
| 355 | ст. Незлобная, ул. Степная 227 |
| 356 | ст. Незлобная, Ж/Д 10 |
| 357 | ст. Незлобная, ул. Набережная 18 |
| 358 | ст. Незлобная, пер. Виноградный 2 |
| 359 | ст. Незлобная, Нефтекачка 1 |
| 360 | ст. Незлобная, Нефтекачка 2 |
| 361 | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, 49 |
| 362 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 1 |
| 363 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 2 |
| 364 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 3 |
| 365 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 4 |
| 366 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 5 |
| 367 | с. Обильное, ул. Гоголя, 31 |
| 368 | с. Обильное, ул. Гоголя, 33 |
| 369 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 4 |
| 370 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 6 |
| 371 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 2 |
| 372 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 4 |
| 373 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 6 |
| 374 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 8 |
| 375 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 17 |
| 376 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 19 |
| 377 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 25 |
| 378 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 27 |
| 379 | ст. Урухская, ул. Школьная, 36 |
| 380 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 5 |
| 381 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 7 |
| 382 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 9 |
| 383 | пос. Нижнезольский, пер. Пионерский, 3 |

Окончательный адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам Георгиевского городского округа, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 4 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 5 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также

дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования

Георгиевского городского округа

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Георгиевского городского округа, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Георгиевского городского округа, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа и территорий общего пользования Георгиевского городского округа, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка Георгиевского городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа и территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляет специализированная организация на основании договора, заключенного с управлением жилищно - коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа (далее – Управление) после утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Ставропольского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается отделом архитектуры и градостроительства администрации округа в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа осуществляется с участием представителей управления архитектуры и градостроительства администрации Георгиевского городского округа, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа.

Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

- СВЕДЕНИЯ

о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского

городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| - №№ п/п | - Наименование цели, задач, индикаторов их достижения | - Единица измерения |  | - Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | - Код целевой статьи бюджетной классификации расходов (ресурсное обеспечение), источник информации (индикатор достижения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2018 |  | - 2019 |  |  |  | - 2020 |  |  |  | - 2021 |  |  | - 2022 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  |  |  | - 6 |  |  |  | - 7 |  |  | - 8 |  | - 10 |  |  | - 11 |
| - 1. | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  | 105263,16 |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,90 |  |  |  | 63157,89 |  |  | 63157,89 |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  |  |  | 2105,26 |  |  |  | 42105,27 |  |  | 42105,27 |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 105263,16 |  | 1052,64 |  |  |  | 1052,64 |  |  |  | 21052,62 |  |  | 21052,62 |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  | 56400,00 |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  | 56400,00 |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 37600,00 |  |  | 37600,00 |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 18800,00 |  |  | 18800,00 |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  | 3600,00 |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  | 3600,00 |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2400,00 |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,89 |  |  | 3157,89 |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,89 |  |  | 3157,89 |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  |  |  | 2105,26 |  |  |  | 2105,27 |  |  | 2105,27 |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 1052,64 |  |  |  | 1052,64 |  |  |  | 1052,62 |  |  | 1052,62 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Цель: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  | - процент | - - |  |  | - 100,0 |  |  |  | - 100,0 |  |  |  | - 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  | - А/В*100, где: А – количество благоустроенных дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам; В – общее количество дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, подлежащих благоустройству |  |
|  | - Доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края | - процент |  |  | - 100,0 | - 100,0 |  |  |  | - 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество благоустроенных общественных территорий; В – общее количество общественных территорий, подлежащих благоустройству |
|  | - Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент |  |  | - 50,0 | - 6,0 |  |  |  | - 6,0 |  |  | - 6,0 |  |  | - 6,0 |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования; В – общее количество заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |
| - 2. | - Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  | 2105,26 |  |  |  | 42105,27 |  |  |  | 42105,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 105263,16 |  | 1052,64 |  | 1052,64 |  |  |  | 21052,62 |  |  |  | 21052,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 37600,00 |  |  |  | 37600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 18800,00 |  |  |  | 18800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 2400,00 |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,89 |  |  |  | 3157,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  | 3157,90 |  |  |  | 3157,89 |  |  |  | 3157,89 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  | 2105,26 |  |  |  | 2105,27 |  |  |  | 2105,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 1052,64 |  | 1052,64 |  |  |  | 1052,62 |  |  |  | 1052,62 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Задача: обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - Мероприятие: создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  |  | 2105,26 |  |  | 42105,27 |  |  |  | 42105,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 105263,16 |  | 1052,64 |  |  | 1052,64 |  |  | 21052,62 |  |  |  | 21052,62 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56400,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 56400,00 |  |  |  | 56400,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 37600,00 |  |  |  | 37600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 94000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 18800,00 |  |  |  | 18800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3600,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3600,00 |  |  |  | 3600,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2400,00 |  |  |  | 2400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 6000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  |  | 3157,90 |  |  | 3157,89 |  |  |  | 3157,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 3157,90 |  |  | 3157,90 |  |  | 3157,89 |  |  |  | 3157,89 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. |  | 0,00 |  | 2105,26 |  |  | 2105,26 |  |  | 2105,27 |  |  |  | 2105,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. |  | 5263,16 |  | 1052,64 |  |  | 1052,64 |  |  | 1052,62 |  |  |  | 1052,62 |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | - Количество дворов МКД отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа | - штук |  | - - |  | - 95 |  |  | - 95 |  |  | - 95 |  |  |  | - 98 |  |  |  |  | - статистические данные |  |
| - 2.4 | - Площадь благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа | - м2 |  | 64963 |  | 32482 |  |  | 32482 |  |  | 32482 |  |  |  | 32482 |  |  |  |  | - статистические данные |  |
| - 2.5 | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа | - человек |  | - 35000 |  | 5987 |  |  | 5987 |  |  | 5987 |  |  |  | 5987 |  |  |  |  | - статистические данные |  |

- Приложение 1

к Пояснительной записке к проекту муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование

современной городской среды»

- Сведения

- об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

- «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | УЖКХ ГГО СК | Декабрь 2017 г. |
| 2. | Постановление администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | «Об утверждении Порядка отбора дворовых территорий, для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, подлежащей благоустройству в 2018 году, с целью формирования подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | УЖКХ ГГО СК | Декабрь 2017 г. |