- Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодёжной политики» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 05 июня 2020 г. № 1299)

ПОДПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – управление образования и молодёжной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | строительство новой школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска, строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2, строительство детского сада на 160 мест в с. Краснокумском по ул. Степной 14/1 |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену; создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях; объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 791 134,37 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 51 324,17 тыс. рублей; в 2020 году – 675 137,01 тыс. рублей; в 2021 году – 1 064 673,19 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе: бюджет Георгиевского городского округа – 1 791 134,37 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 51 324,17 тыс. рублей; в 2020 году – 675 137,01 тыс. рублей; в 2021 году – 1 064 673,19 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 977 703,29 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 45 934,23 тыс. рублей; в 2020 году – 427 782,28 тыс. рублей; в 2021 году – 503 986,68 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; бюджет Ставропольского края – 787 869,38 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 2 931,98 тыс. рублей; в 2020 году – 235 726,31 тыс. рублей; в 2021 году – 549 211,09 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местный бюджет – 25 561,70 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 2 457,86 тыс. рублей; в 2020 году – 11 628,42 тыс. рублей; в 2021 году – 11 475,42 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, до 14,0 процентов в 2022 году; создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях на 320 воспитанников в 2022 году; увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета Георгиевского городского округа, выделенных на софинансирование мероприятий Подпрограммы Программы |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основной задачей Подпрограммы является строительство новой школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска, строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2 и строительство детского сада на 160 мест в с. Краснокумском по ул. Степная 14/1.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований», в рамках которого предполагается:

строительство школы в селе Краснокумском, нового корпуса МБОУ СОШ № 1 им. А.К. Просоедова г. Георгиевска, строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2  и строительство детского сада на 160 мест в с. Краснокумском по ул. Степная 14/1.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену, до 14,0 процентов в 2022 году;

2) «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках которого предполагается:

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет создание дополнительных 160 мест для детей в возрасте от 1,5 - 3 лет в 2021 году и создание дополнительных 160 мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в 2022 году.

В реализации данных основных  мероприятий Подпрограммы участвует управление образования и молодёжной политики.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 10 к Программе.