**Отчет**

**управления сельского хозяйства и развития территорий администрации Георгиевского** **муниципального округа Ставропольского края о реализации в 2024 году инициативного проекта «Капитальный ремонт спортивной площадки в станице Лысогорской»**

**Территория муниципального округа, на которой был реализован инициативный проект:** Ставропольский край, Георгиевский муниципальный округ, станица Лысогорская, улица Школьная

**Описание работ (мероприятий) по реализации инициативного проекта:** выполнен демонтаж изношенного искусственного покрытия спортивной площадки, погрузка и вывоз строительного мусора, устройство бесшовного полиуретанового покрытия на площади 384,8 м2 и разметка игрового поля.

**Общ****ая сумма средств, направленных на реализацию инициативного проекта -** 656 649,02руб., в том числе: средства бюджета Георгиевского муниципального округа - 643 170,51 руб., инициативные платежи – 13 478,51 руб.

**Имущественное участие в реализации проекта (безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, передача материальных ценностей)-** на безвозмездной основе ИП Петросян Г.Г. выполнены работы по демонтажу изношенного покрытия, общей стоимостью 48 389,88 руб. Жители станицы принимали участие в уборке и погрузке строительного мусора.

Заместитель главы администрации - начальник управления

сельского хозяйства и развития территорий администрации

Георгиевского муниципального округа

Ставропольского края А.А.Терников

